학교인쇄통 디지털자료실

유료 디지털 콘텐츠 자료실 기획서

학교 연간 이용권 기반 · 인쇄용 PDF 재량교재 자료실 · 홈페이지 제작사 전달용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 사이트 | school-tong.com (학교인쇄통, 그누보드 기반) |
| 작성일 | 2026년 9월 5일 |
| 작성 | 메가플러스(주) 대표 김정수 |
| 판매 방식 | 학교 단위 연간 이용권 (건별 판매 없음) |
| 콘텐츠 | 인쇄용 PDF 재량교재·워크북 (표지 서식 일부 편집원본 포함) |
| 함께 보는 자료 | 클릭형 화면 시안 6종 (별도 링크) |

# 1. 한 장 요약 (결론 먼저)

무엇을 만드나 학교인쇄통 홈페이지에 '디지털자료실' 메뉴를 신설하고, 학교가 1년 이용권을 사면 그 학교 선생님 전원이 인쇄용 PDF 재량교재를 무제한 내려받는 자료실을 만든다. 내려받은 자료는 버튼 하나로 학교인쇄통 제본 인쇄 주문으로 이어진다. 자료실은 '판매 채널'이면서 동시에 '인쇄 주문 유입구'다.

왜 이 방식인가 학교는 개인카드 결제보다 학교 예산(세금계산서·행정실 이체)으로 사는 데 익숙하다. 건별 판매는 결제가 번거롭고 담당자가 매번 바뀐다. 학교 단위 연간 이용권은 결제 1회, 학교 코드 1개로 끝난다. 자료 나눔에 참여한 선생님 학교에 '첫 1년 무료'를 주는 약속과도 정확히 맞물린다.

핵심 구조 (6개 화면) ① 자료실 메인 ② 자료 목록(필터) ③ 자료 상세(미리보기·다운로드·인쇄주문) ④ 이용권 안내·신청 ⑤ 우리학교 자료함(마이페이지) ⑥ 관리자(자료 등록·학교 이용권 관리)

돈·시간·사람 관점 (대표 관점) 돈: 학교 1곳 연 24만원(임시)이면 100교 = 연 2,400만원 반복 매출 + 인쇄 주문 전환. 자료는 한 번 만들면 계속 팔린다. 시간: 신청→입금확인→코드발급→만료알림을 구글 시트+앱스스크립트로 자동화하면 담당자 손이 거의 안 간다. 사람: 운영 인력은 '자료 등록·검수 1명(디자인팀)' + '이용권 관리 겸임 1명(총무부 AI 담당)'으로 충분하다.

제작사에 요청할 것 한 줄 그누보드 회원에 '학교 코드' 필드를 붙이고, 학교 코드별 이용권 기간을 관리하며, 기간 안에 있는 회원에게만 워터마크 PDF의 시간제한 다운로드 링크를 주는 자료실 게시판을 만들어 주세요. 관리자 데이터는 구글 시트와 하루 1회 동기화합니다.

# 2. 목차

1. 한 장 요약 (결론 먼저)

2. 목차

3. 배경과 목표

4. 메뉴 위치와 화면 구성

5. 핵심 기능 정의

6. 이용권 신청·결제·발급 흐름

7. 데이터 구조와 구글 워크스페이스 연동

8. 콘텐츠 준비와 등록 규격

9. 제작사 전달 요구사항 체크리스트

10. 추진 단계

11. 대표 확정이 필요한 항목

# 3. 배경과 목표

학교인쇄통은 전국 1,500교 이상과 거래하는 학교 인쇄 전문 브랜드다. 재량교재 콘텐츠 보급사업으로 원고 자산이 쌓이고 있고, 선생님들의 자료 나눔 설문도 진행 중이다. 이 자산을 '인쇄 주문이 있을 때만 쓰는 내부 자료'에서 '학교가 돈을 내고 쓰는 디지털 상품'으로 바꾸는 것이 이번 기획의 목적이다.

## 3.1 목표

- 1차 오픈 시 자료 100종 이상, 첫 학기 안에 이용권 학교 50교 확보 (나눔 참여 무료 학교 포함)

- 다운로드 대비 인쇄 주문 전환율 5% 이상 — 자료실을 인쇄 주문의 새 유입구로 만든다

- 이용권 신청부터 만료 알림까지 사람이 손대지 않는 자동 운영

## 3.2 이용자

| 이용자 | 누구 | 자료실에서 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 담당 선생님 | 학교에서 이용권을 신청·결제하는 교사(연구부장, 교무부장 등) | 신청서 작성, 학교 코드 받기, 동료 초대, 이용권 현황 확인 |
| 일반 선생님 | 같은 학교 소속 교사 | 학교 코드로 가입, 자료 검색·다운로드, 인쇄 주문 |
| 관리자(메가플러스) | 디자인팀·총무부 | 자료 등록·검수, 이용권 승인·코드 발급, 다운로드 로그 확인 |

# 4. 메뉴 위치와 화면 구성

## 4.1 메뉴 위치

상단 대메뉴에 '디지털자료실'을 신설한다. 위치는 '인쇄/제작가이드' 오른쪽, '고객센터' 왼쪽. 오픈 후 3개월간 NEW 뱃지를 붙인다. 하위 메뉴는 자료 둘러보기 / 전체 자료 / 학교 이용권 안내 / 우리학교 자료함 / 이용 가이드 5개다.

## 4.2 화면 6종

| 화면 | 주소(예시) | 핵심 요소 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 자료실 메인 | /digital/ | 이용권 상태 배너, 히어로(이용권 CTA·무료 샘플), 주제 8개 타일, 신규·인기 자료, 이용 방법 3단계 | 로그인 여부·이용권 유무에 따라 배너 문구가 바뀜 |
| ② 자료 목록 | /digital/list.php | 왼쪽 필터(학교급·학년·주제·판형·분량·무료샘플·편집원본), 카드 그리드(표지·제목·학교급·쪽수·다운로드 수), 정렬 | 그누보드 게시판 + 카테고리 확장 필드 |
| ③ 자료 상세 | /digital/view.php?id= | 표지, 미리보기 3쪽(워터마크), 판형·쪽수·차시, 행동 박스, 차시별 구성, 이용 범위, 함께 본 자료 | 행동 박스는 이용권 유무로 2가지 상태 |
| ④ 이용권 안내·신청 | /digital/plan.php | 가격 카드, 혜택 5가지, 신청 4단계, FAQ, 신청 폼(학교·담당·결제방법·나눔코드) | 폼 제출 → 관리자 메일 + 구글 시트 기록 |
| ⑤ 우리학교 자료함 | /digital/my.php | 이용권 기간·남은 일수, 학교 다운로드·인쇄 주문 건수, 학교 코드 복사·초대, 다운로드 이력, 소속 선생님 목록 | 이용권 없으면 신청 유도 화면 |
| ⑥ 관리자 | /adm/digital/ | 이용 학교·다운로드·자료 수 요약, 자료 등록(드라이브 연동), 학교 이용권 표(코드·만료·상태), 코드 발급·시트 동기화 버튼 | 그누보드 관리자 메뉴에 추가 |

## 4.3 이용권 유무에 따른 화면 차이 (제작사 필수 확인)

| 위치 | 이용권 없는 학교 교사 | 이용권 있는 학교 교사 |
| --- | --- | --- |
| 메인 상단 배너 | '아직 이용권이 없습니다' + [학교 이용권 신청] 버튼 | '이용 중 · 만료일 · 등록 교사 수' + [우리학교 자료함] |
| 자료 상세 행동 박스 | [학교 이용권 신청하기] [미리보기 3쪽] [담당 선생님께 추천] | [PDF 다운로드] [이 자료로 인쇄 주문] [즐겨찾기] |
| 미리보기 썸네일 | 앞 3쪽만 열림, 4쪽부터 '이용권 필요' 잠금 | 앞 3쪽 열림 (전체는 다운로드) |
| 우리학교 자료함 | 신청 유도 화면 + '이미 코드가 있어요' 입력 버튼 | 이용권 현황·이력·코드·선생님 목록 |
| 무료 샘플 3종 | 이용권 없어도 다운로드 가능 (워터마크 적용) | 동일 |

# 5. 핵심 기능 정의

## 5.1 회원과 학교 코드

- 기존 그누보드 회원 테이블에 '학교 코드(school_code)', '학교명', '역할(담당/일반)' 필드를 추가한다.

- 회원가입·회원정보 수정 화면에 '학교 코드' 입력칸을 둔다. 코드가 유효하면 해당 학교 소속으로 묶이고 즉시 이용권이 적용된다.

- 학교 코드 규칙(제안): 지역 2자리-연도-일련번호 4자리. 예: HG-2026-0417. 관리자가 발급 버튼을 누르면 자동 생성된다.

- 한 학교의 교사 수는 제한하지 않는다. 다만 동일 계정 동시 접속 3곳 초과 시 로그인 차단(계정 공유 방지).

## 5.2 학교 연간 이용권

- 이용권 테이블: 학교 코드, 학교명, 학교급, 담당자 이름·이메일·연락처, 시작일, 만료일, 결제 방법, 입금 상태, 나눔 참여 여부, 메모.

- 상태는 4가지: 신청 접수 → 이용 중 → 30일 내 만료 → 만료. 화면의 배지 색으로 구분한다(파랑·초록·주황·회색).

- 만료 후에도 이미 내려받은 파일은 계속 쓸 수 있다는 점을 이용 범위에 명시한다. 새 다운로드만 막는다.

- 나눔 참여 코드(SHARE-2026-0000 형식)를 신청서에 입력하면 관리자가 확인 후 '첫 1년 무료'로 승인한다.

## 5.3 다운로드 보안 (가장 중요)

- PDF 원본은 웹 루트 밖(또는 별도 스토리지)에 두고 직접 URL로 접근할 수 없게 한다.

- 다운로드 버튼을 누르면 서버가 10분간 유효한 1회용 토큰 링크를 만들어 준다. 링크를 복사해 남에게 보내도 10분 뒤에는 열리지 않는다.

- 다운로드 시점에 PDF 전 페이지 하단에 '학교명 · 다운로드 일시 · 학교 코드'를 워터마크로 자동 삽입한다(서버 측 PDF 처리, 예: PHP FPDI/TCPDF 또는 파이썬 서버).

- 미리보기 3쪽은 등록 시 자동 생성한 이미지(JPG)로 제공하고 '미리보기' 대각선 워터마크를 넣는다.

- 모든 다운로드는 로그(회원·학교·자료·일시·IP)로 남기고, 하루 50건 초과 같은 비정상 패턴은 관리자에게 메일로 알린다.

## 5.4 인쇄 주문 연결 (자료실 → 학교인쇄통 주문)

- 자료 상세의 [이 자료로 인쇄 주문] 버튼은 기존 쇼핑 주문(shop/cart.php)으로 자료 ID를 넘긴다. 주문 화면에는 판형·쪽수가 미리 채워지고 선생님은 부수·제본 방식만 고른다.

- 이용권 학교는 인쇄비 5% 할인(임시)을 자동 적용한다. 주문 이력은 '우리학교 자료함'에도 표시된다.

## 5.5 검색과 분류

- 분류 축은 4개: 학교급(초·중·고), 학년(1~2/3~4/5~6/중·고 학년), 주제 8개, 판형(B5/A4). 여기에 쪽수 구간(32쪽 이하 / 33~64쪽 / 64~128쪽 / 128쪽 이상)과 '무료 샘플', '편집 원본 포함' 체크를 더한다.

- 주제 8개: 학교자율시간, 독서·글쓰기, 진로·인성, 학급운영, 안전·환경, 행사·기록, 창체·생활기록, 표지·디자인 서식.

- 검색창은 제목·차시명·키워드 태그를 함께 찾는다. 자료마다 키워드 태그 5개 이상을 입력한다.

# 6. 이용권 신청·결제·발급 흐름

| 단계 | 누가 | 무슨 일 | 자동/수동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 신청서 제출 | 담당 선생님 | ④ 화면 폼 작성(학교·담당자·결제방법·나눔코드) | 자동: 관리자 메일 + 구글 시트 '이용권 마스터'에 행 추가 |
| 2. 견적서·계산서 | 관리자 | 시트에서 확인 후 견적서·세금계산서 발송(1영업일) | 반자동: 시트 버튼으로 견적서 PDF 생성 → Gmail 발송 |
| 3. 결제 | 학교 | 계좌이체(세금계산서) / 신용카드(PG) / 학교 행정 후불 | 카드는 즉시, 이체는 관리자 입금 확인 체크 |
| 4. 코드 발급 | 관리자→시스템 | 시트 '입금 확인' 체크 → 학교 코드 생성 → 담당자에게 메일·문자 | 자동: 앱스스크립트가 홈페이지 API 호출 후 메일 |
| 5. 동료 등록 | 선생님들 | 학교 코드로 회원가입/회원정보 입력 | 자동 |
| 6. 만료 관리 | 시스템 | 만료 30일 전·7일 전·당일 담당자 메일, 관리자 시트에 표시 | 자동: 앱스스크립트 매일 오전 8시 실행 |

결제 수단은 학교 현실에 맞춰 '계좌이체(세금계산서)'를 기본으로 두고, 신용카드는 기존 홈페이지 PG를 그대로 쓴다. '학교 행정 후불'은 학기 초 예산 집행이 늦는 학교를 위해 코드를 먼저 주고 30일 안에 입금받는 방식이며, 관리자가 승인한 학교만 허용한다.

# 7. 데이터 구조와 구글 워크스페이스 연동

홈페이지(그누보드)가 '고객이 보는 화면과 권한'을 맡고, 구글 시트·드라이브·지메일이 '운영과 자동화'를 맡는다. 두 쪽은 하루 1회(또는 버튼 클릭 시) 동기화한다. 제작사는 홈페이지 쪽 API 2개(이용권 조회·갱신, 다운로드 로그 내보내기)만 열어 주면 나머지는 앱스스크립트로 우리가 만든다.

| 구글 도구 | 역할 | 주요 항목 |
| --- | --- | --- |
| 시트 ① 교재 자산 인벤토리 | 이미 운영 중인 시트를 그대로 자료 등록의 원천으로 사용 | 자료ID, 제목, 주제, 학교급, 학년, 판형, 쪽수, 차시, 키워드, 드라이브 파일 링크, 상태(원고/디자인/교정/완료/공개) |
| 시트 ② 이용권 마스터 | 학교 이용권의 단일 진실 원천 | 학교코드, 학교명, 학교급, 담당자, 이메일, 연락처, 시작일, 만료일, 결제방법, 입금확인, 나눔참여, 상태, 메모 |
| 시트 ③ 다운로드 로그 | 홈페이지에서 매일 내보내기 | 일시, 학교, 회원, 자료ID, 인쇄주문 전환 여부 |
| 드라이브 '재량교재_완성본' | 공개용 PDF 원본 보관 | 자료ID_제목.pdf 규칙, 관리자 등록 화면에서 이 폴더의 파일을 선택 |
| 지메일 | 자동 발송 | 견적서, 코드 발급 안내, 만료 30/7/0일 전 알림, 이상 다운로드 경고 |
| 앱스스크립트 | 자동화 엔진 | 매일 08:00 만료 점검·알림, 입금 확인 시 코드 발급 요청, 로그 집계 후 홍보부 대시보드 시트로 전달 |
| 캘린더 | 운영 일정 | 매월 1일 신규 자료 10종 공개, 학기 초(3월·9월) 이용권 갱신 캠페인 |

## 7.1 홍보부 대시보드와 연결

다운로드 로그와 이용권 시트를 홍보부 업무현황 대시보드에 붙이면, 매일 아침 8시 보고에 '이용 학교 수·이달 다운로드·인쇄 전환·만료 예정' 4개 숫자가 함께 올라온다. 블로그 포스팅에서 자료실 상세 페이지로 링크를 걸고 유입을 같은 시트로 추적한다.

# 8. 콘텐츠 준비와 등록 규격

| 항목 | 규격 |
| --- | --- |
| 파일 | 인쇄용 PDF(글꼴 포함, CMYK 또는 RGB 통일), B5(182×257mm) 또는 A4, 재단선 없음, 쪽수 짝수 |
| 표지 이미지 | JPG 900×1270px, 자료마다 1장(등록 시 PDF 1쪽에서 자동 추출 가능) |
| 미리보기 | 앞 3쪽 JPG 자동 생성 + '미리보기' 워터마크 |
| 필수 메타 | 제목, 주제, 학교급, 학년, 판형, 쪽수, 차시 수, 한 줄 소개(60자), 차시별 구성 목록, 키워드 태그 5개 이상 |
| 선택 | 편집 원본(한글 HWP/PPT) 첨부 여부, 관련 자료 3종, 무료 샘플 지정 |
| 이용 범위 문구 | '이용권 보유 학교의 교육 목적 인쇄·배부에 한함. 외부 공유·재판매·온라인 게시 금지' — 상세 화면과 PDF 워터마크에 공통 표기 |

## 8.1 1차 오픈 자료 구성(목표 100종)

| 주제 | 1차 목표 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 학교자율시간 | 25종 | 재량교재 원고 + 클로드 초안 → 디자인 |
| 독서·글쓰기 | 15종 | 독서기록장·문집 기존 내지 재편집 |
| 진로·인성 | 15종 | 재량교재 원고 |
| 학급운영 | 15종 | 학습플래너·알림장 내지 활용 |
| 안전·환경 | 10종 | 재량교재 원고 |
| 행사·기록 | 5종 | 운동회노트·학교요람 서식 |
| 창체·생활기록 | 5종 | 창체기록장·감사기록장 내지 |
| 표지·디자인 서식 | 10종 | 디자인연구소 표지 템플릿 |

# 9. 제작사 전달 요구사항 체크리스트

| 번호 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 회원 테이블에 학교코드·학교명·역할 필드 추가, 가입·정보수정 화면에 학교 코드 입력칸 | 필수 |
| 2 | 학교 이용권 테이블과 관리자 화면(목록·상태·코드 발급·기간 수정) | 필수 |
| 3 | 자료실 게시판: 카테고리 4축 + 쪽수·무료샘플·편집원본 필드, 카드형 목록, 필터·정렬 | 필수 |
| 4 | 자료 상세: 미리보기 3쪽 자동 생성, 이용권 유무별 행동 박스 2종 | 필수 |
| 5 | 다운로드: 웹 루트 밖 저장, 10분 1회용 토큰 링크, 학교명·일시 워터마크 자동 삽입, 로그 기록 | 필수 |
| 6 | 이용권 신청 폼 → 관리자 메일 + 구글 시트 기록(웹훅 또는 API) | 필수 |
| 7 | 외부 API 2개: 이용권 조회·갱신(코드 발급 포함), 다운로드 로그 내보내기(CSV/JSON, 토큰 인증) | 필수 |
| 8 | [이 자료로 인쇄 주문] → 기존 쇼핑 주문에 자료 ID·판형·쪽수 전달, 이용권 학교 할인 자동 적용 | 필수 |
| 9 | 우리학교 자료함(마이페이지): 이용권 현황, 코드 복사·메일 초대, 다운로드·주문 이력, 소속 교사 목록 | 필수 |
| 10 | 동일 계정 동시 접속 제한, 비정상 다운로드 관리자 알림 | 권장 |
| 11 | 관리자 자료 등록 시 구글 드라이브 폴더에서 파일 선택(드라이브 API) | 권장(2차 가능) |
| 12 | 모바일 대응(반응형) — 선생님은 교무실 PC와 휴대폰을 모두 쓴다 | 필수 |
| 13 | 디자인: 군청 #1E3F82 + 머스타드 #D9A62B + 크림 배경, 기존 홈페이지 헤더·푸터 유지, 시안 6종 참고 | 필수 |

# 10. 추진 단계

| 단계 | 기간(안) | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 확정 | 1주 | 가격·할인율·코드 규칙·무료 샘플 3종 확정, 제작사 견적 | 대표 |
| 1. 콘텐츠 | 병행 8주 | 인벤토리 시트 완성, 1차 100종 PDF·메타·표지 준비 | 디자인팀 |
| 2. 개발 | 6~8주 | 제작사 개발(체크리스트 1~9, 12, 13), 중간 점검 2회 | 제작사 + 대표 |
| 3. 자동화 | 개발 후반 2주 | 구글 시트 ②③ 설계, 앱스스크립트(코드 발급·만료 알림·로그 집계), 대시보드 연결 | 총무부 AI 담당 + 클로드 |
| 4. 시범 | 2주 | 나눔 참여 학교 무료 코드 발급, 10교 시범 이용, 다운로드·워터마크·인쇄주문 점검 | 홍보부 |
| 5. 오픈 | — | 단체 메일·블로그·인스타 동시 발행, 학기 초 캠페인 | 홍보부 |

# 11. 대표 확정이 필요한 항목

- 학교 연간 이용권 가격 — 시안은 연 240,000원(부가세 포함)으로 표기. 학교급별 차등(초·중·고 동일 권장) 여부

- 이용권 학교 인쇄비 할인율 — 시안은 5%

- 무료 샘플 3종 선정 — 각 학교급 1종씩 권장

- '학교 행정 후불' 허용 여부와 기한(30일 권장)

- 나눔 참여 무료 이용권의 조건 — 자료 1건 이상 제공 시 첫 1년 무료(권장)

- 편집 원본(한글 파일) 제공 범위 — 표지 서식만 제공하고 워크북 본문은 PDF만 제공(권장, 무단 재가공 방지)

문의: 메가플러스(주) 학교인쇄통 · 02-2269-1100 · tong2269@naver.com · www.school-tong.com